**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАЛЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ТРЕТЬЯКОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.03.2021 № 1

с.Новоалейское

«Об организации и проведении

мероприятий в период весеннего

ледохода и паводка 2021 года »

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Алтайского края от 17.03.1998 15-ЗС «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Алтайского края от 22.01.2020 № 20-р, протоколом комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Третьяковского района от 27.02.2020 № 4, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения возможного ущерба в случае их возникновения, обеспечения безопасности населения, устойчивого функционирования объектов экономики края в период весенне-летнего половодья 2021 года,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Администрации Новоалейского сельсовета Третьяковского района Алтайского края, от возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего половодья (паводка) 2021 года (приложение 1)
2. Определить резерв финансовых средств и материальных ресурсов на противопаводковые мероприятия;
3. Подготовить к работе оперативные группы комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с целью проведения мониторинга паводковой ситуации;
4. Запретить переход и переезд через реку Алей людей и транспорта;.
5. Определить, порядок и способы оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением (затоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения;
6. Определить конкретные объекты, жилые дома, которые угрожает подтопление;
7. Провести на местах перепись населения, проживающего в зонах подтопления (затопления) на случай экстренной эвакуации, определить места их временного размещения, порядок питания и места эвакуации сельскохозяйственных животных;
8. Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега внутриуличных проездов и пропуску талых вод;
9. Провести очистку, от снега и льда, водозаборов, сливных колодцев, канализаций, водосточных систем, каналов и т.п. для беспрепятственного стока талых, паводковых вод;
10. Выполнить ревизию запорной арматуры, водопроводных колодцев и водоразборных колонок для исключения попадания внешних вод в водопроводную сеть;
11. Учесть все имеющие плавательные средства, принадлежащие организациям (независимо от форм собственности) и частным лицам, привести их в полную готовность на случай эвакуации людей и имущества из зоны подтопления;
12. Организовать круглосуточные наблюдение за уровнем воды в реке Алей, в населенных пунктах – с.Новоалейское, с. Верх-Алейка, с. Боровлянка, ежедневно (при необходимости чаще) сообщать информацию об изменениях уровня воды, оперативному дежурному ЕДДС Третьяковского района, определить высотные отметки, при которых возможно подтопление жилых домов и других объектов;
13. Провести разъяснительную работу в с населением о подтопительной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период;
14. Определить места возможных заторов льда и провести работы по чернению и пилению;
15. Завершить выполнение предупредительных мероприятий по подготовке к пропуску талых, паводковых вод;
16. Считать утратившим силу постоновление Администрации Новоалейского сельсовета от 01.04.2020 «Об организации и проведении мероприятий в период весеннего ледохода и паводка 2020 года»
17. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета А.А.Юдин

Кузнецова Н.М.

25443

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Новоалейского сельсовета Третьяковского района Алтайского края 01. 03. 2013г. № 4 |

**ПЛАН**

**мероприятий по организации и проведении мероприятий в период**

**весеннего паводка 2013 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки выполнения** | **Примечание** |
| 1 | Определить резерв финансовых и материальных средств на противопаводковые мероприятия | Глава сельсовета.  Депутаты сельского Совета депутатов.  Финансист администрации. | до 20.03.2013года |  |
| 2 | Определить конкретные объекты, жилые дома, которым угрожает подтопление. | Глава сельсовета.  Депутаты сельского Совета депутатов.  Руководители организаций и учреждений на территории сельсовета. | до 20.03.2013года |  |
| 3 | Организовать работу по привлечению населения для очистки от снега, крыш домов, хоз. построек, внутриуличных проездов и пропуску талых вод | Глава сельсовета  Депутаты сельского Совета депутатов | до 20.03.2013года |  |
| 4 | Обследовать, организовать и провести очистку, от снега и льда пропускных колодцев под дорогой, прорезать бульдозером в снегу полос для пропуска талых вод | Глава сельсовета.  ООО «Истоки Алея»  (по согласованию) | до 20.03.2013года |  |
| 5 | Провести обследование кладбищ и скотомогильников и принять меры по предупреждению размыва данных объектов. | Глава сельсовета.  Совет ветеранов.  Депутаты сельского Совета депутатов | до 20.03.2013года |  |
| 6 | Организовать работу медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи пострадавшим в период весеннего паводка | Глава сельсовета.  Заведующая ФАП Новоалейское.  (по согласованию) | до 20.03.2013года |  |
| 7 | Провести разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности весеннего половодья и основных мерах безопасности в этот период. | Глава сельсовета.  Депутаты сельского Совета депутатов. | до 20.03.2013года |  |